РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Красноярский край

Эвенкийский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

посёлка Тура

648000, Красноярский край, Эвенкийский район, посёлок Тура, ул. Советская, 4,e-mail: adm.tura@bk.ru. тел.8 (39170) 31-481

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«29» декабря 2023 г.	                      посёлок  Тура                                                            №251-п

О внесении изменений в Постановление Администрации посёлка Тура от 26.11.2019 № 116-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда посёлка Тура»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального  района  Красноярского края, Постановлением Администрации поселка Тура от 20.08.2013  № 69-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ посёлка Тура, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Постановление Администрации посёлка Тура от 26.11.2019 № 116-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда посёлка Тура», следующие изменения:

1.1. Утвердить Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда посёлка Тура», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в «Официальном вестнике Эвенкийского муниципального района» и размещению на официальном сайте Администрации посёлка Тура (https://tura-r04.gosweb.gosuslugi.ru).

И.о. Главы посёлка Тура                                                                                            И.П.Власюк

Утверждено

Постановлением

Администрации посёлка Тура

от «29» декабря 2023г.  №251-п

Муниципальная целевая программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда посёлка Тура»

- Паспорт муниципальной программы посёлка Тура

| - Наименование программы | - Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в посёлке Тура» |
| --- | --- |
| - Основания для разработки данной программы | # ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», - Постановлением Правительства Красноярского края, от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»», Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Жилищный кодекс Российской Федерации |
| - Ответственный исполнитель | - Администрация посёлка Тура |
| - Соисполнитель программы | - МКУ «Дирекция эксплуатации зданий» администрации посёлка Тура |
| - Главный распорядитель бюджетных средств | - Администрация посёлка Тура |
| - Цели муниципальной программы | - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - развитие малоэтажного жилищного строительства на территории посёлка Тура; - снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - проведение авторского надзора за строительством многоквартирного жилого дома, проведение экспертиз необходимых для ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, работы по обследованию состояния строительных конструкций многоквартирного жилого дома, проведение экспертизы проектной документации на строительство многоквартирных жилых домов в посёлке, проведение мероприятий по оценке выкупной стоимости квартир многоквартирных домов; - осуществление мероприятий по корректировке разработанной проектной документации на строительство многоквартирного дома; - осуществление мероприятий по прохождению государственной экспертизы проектной документации |
| - Задачи муниципальной программы | - строительство, в том числе участие в долевом строительстве многоквартирных домов, в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; - приобретение у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах (в том числе в малоэтажных домах, строительство которых не завершено, включая малоэтажные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) (далее – приобретение у застройщиков жилых помещений) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; - выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийном жилищном фонде, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – выплата выкупной цены); - приобретение жилья на вторичном рынке для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; - проведение экспертиз независимой специализированной компанией аварийных многоквартирных жилых домов не пригодных для проживания; - проведение авторского надзора за строительством многоквартирного жилого дома, проведение мероприятий по экспертизе завершенного строительства многоквартирного жилого дома для ввода в эксплуатацию (проведение замеров шумоизоляции, вентиляции, проведение анализов качества воды, изготовление паспорта дома по электроснабжению и т.д.); - оценка квартир с целью оплаты выкупной стоимости собственникам жилья; - корректировка разработанной проектной документации на строительство многоквартирного дома; - прохождение государственной экспертизы проектной документации |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - 2019-2026 годы |
| - Источники финансирования | - Всего – 156 688,7 тыс. руб., в том числе - 2019 год: - за счет средств местного бюджета – 1 500,0 тыс. руб. - 2020 год: - за счет средств местного бюджета – 13 227,5 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 29 681,2 тыс. руб. 2021 год: за счет средств краевого бюджета – 30 282,6 тыс. руб. 2022год: за счет средств местного бюджета – 15 644,6 тыс. руб. - 2023 год: - за счет средств местного бюджета – 7 526,9 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 58 825,9 тыс. руб. - 2024 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2025 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2026 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом и по годам реализации | - Обеспечение населения комфортным благоустроенным жильем, согласно условиям соответствующего населенного пункта |
| - Контроль над исполнением программы | - Туринский поселковый Совет депутатов, - Администрация поселка Тура, - Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, - Министерство финансов Красноярского края, - Министерство строительство и архитектуры, - Служба финансово-экономического контроля Красноярского края, - Счетной палатой Красноярского края. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблема переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде посёлка Тура особо актуальна и первостепенна.

Площадь жилищного фонда муниципального образования сельское поселение посёлок Тура (далее – посёлок Тура) по состоянию на 01.01.2023 превысила 124 266,15 кв. м., или 490 жилых строений, количество проживающих по статистическим данным 4440 человек.

Специфика жилищного фонда муниципального образования посёлок Тура заключается в значительном (98%) удельном весе деревянных домов в общем числе многоквартирных домов. Строительство одно- и двухэтажных многоквартирных домов осуществлялось в период бурного развития экспедиций по разведке месторождений нефти, газа, полевого шпата в Эвенкийском автономном округе. Многие дома предполагалось использовать в качестве временного жилья. Строительство велось без учета генерального плана застройки. Здания строились без проведения геологических изысканий грунтов, на простейших фундаментах, благоустройство в квартирах не предусматривалось. В связи с этим в последние годы в поселке наметилась устойчивая тенденция роста объема аварийного жилищного фонда.

В целях реализации положений федерального законодательства необходимо разработать механизм своевременного переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Ключевая проблема в решении задач переселения граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда посёлка Тура – недостаточное обеспечение финансовыми ресурсами бюджетных и внебюджетных источников. С учетом возможностей бюджетного и внебюджетного финансирования данная Программа направлена на поэтапное решение проблемы.

Программа определяет прогнозное число граждан, планируемое к переселению из аварийного жилищного фонда посёлка Тура, состав и объем предполагаемых источников финансирования, организационный и финансово-инвестиционный механизмы реализации планируемых мер.

Принципы и цели Программы, механизм ее реализации определены на основе анализа существующей ситуации в градостроительном и жилищном комплексе посёлка Тура.

Общая потребность в жилых помещениях, необходимых для переселения граждан, занимающих жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и включенных в программу, составляет 172 квартиры. Настоящей Программой предусматривается ликвидация  8 631,02 кв. м аварийного жилого фонда.

Перечень аварийных домов на территории муниципального образования сельское поселение посёлок Тура, с указанием и площади расселяемых помещений приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.

- 3. Основные цели и задачи Программы

Основные цели Программы:

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Красноярского края;

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Красноярского края;

повышение эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Основные задачи Программы:

строительство, в том числе участие в долевом строительстве, многоквартирных домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – строительство малоэтажных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

приобретение жилых помещений в малоэтажных домах (в том числе в малоэтажных домах, строительство которых не завершено, включая малоэтажные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) (далее – приобретение жилых помещений) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда:

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – выплата возмещения).

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

В ходе реализации программы ожидается:

- повышение безопасности и комфортности проживания граждан поселка Тура;

- ликвидация 8 631,02 кв.м. аварийного жилищного фонда;

- переселение из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье, согласно условиям соответствующего населенного пункта;

- улучшение внешнего облика поселка;

- освобождение земельных участков от непригодного для проживания жилищного фонда и принятие оптимальных решений их последующего использования с точки зрения развития территории на основании градостроительной документации.

5. Перечень и описание программных мероприятий

- Составление перечня многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными до 01.01.2023 и подлежащими сносу.

- Работа с гражданами по сбору информации об условиях и способах переселения граждан, занимающих  муниципальные помещения и помещения, находящиеся в частной собственности, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными на территории посёлка Тура в соответствии с нормами жилищного и гражданского законодательства Российской Федерации.

- Определение условий изъятия жилых помещений у собственников и условия переселения граждан из жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в аварийных многоквартирных домах.

Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам найма, предоставляются жилые помещения, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте посёлка Тура, с письменного согласия граждан  в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- Мероприятия по изъятию земельных участков под снесенными аварийными многоквартирными домами для муниципальных нужд.

- Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве) многоквартирных домов в муниципальную собственность с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и расположенных на территории посёлка Тура.

- Предоставление жилых помещений гражданам, занимающим на праве собственности жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и расположенных на территории посёлка Тура.

- Уплата возмещения  за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- Работы по сносу аварийных многоквартирных домов.

- Завершение строительства многоквартирного жилого дома,  расположенного по адресу: п.Тура, ул.Борисова, д.30 (приложение 2).

6. Механизм реализации программы

1. Гражданам, переселяемым из занимаемого по договорам социального найма аварийного жилищного фонда, предоставляются жилые помещения, построенные и приобретенные в рамках программы, в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственникам жилья за изымаемое жилое помещение выплачивается возмещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляется другое жилое помещение.

2. Финансирование мероприятий по строительству многоквартирных домов, строительству малоэтажных домов, приобретению у застройщиков жилых помещений и приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, выплате возмещения (далее – мероприятия программы) осуществляется за счет средств краевого бюджета (далее – субсидии) и средств местных бюджетов.

3. Органы местного самоуправления – получатели субсидий на реализацию программы:

представляют главному распорядителю средств субсидий отчет о расходовании субсидий в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Красноярского края, ежемесячно не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года – не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, представляют в министерство финансов отчет об использовании средств субсидии на электронных и бумажных носителях по форме согласно приложению к Порядку, с приложением копий платежных документов и реестра платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

расходуют субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в порядке, установленном Федеральным законом, программой и государственной программой Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»».

4. Муниципальное образование сельское поселение посёлок Тура Красноярского края в течение двух месяцев после переселения граждан из аварийного жилищного фонда представляет в министерство перечень предоставленного жилья по муниципальному образованию с указанием:

адресов аварийных многоквартирных домов;

общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов;

количества граждан, планируемых к переселению;

адресов предоставленных жилых помещений по каждому аварийному многоквартирному дому;

общей площади предоставленных жилых помещений (при строительстве многоквартирного жилого дома – проектной);

количества граждан, проживающих в предоставленных жилых помещениях.

7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

# Реализация данной Программы предусматривается в том числе в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»».

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 37 899,0 тыс. руб.

8. Экономическое обоснование реализации мероприятий программы

Первым критерием эффективности реализации Программы будет являться количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда посёлка Тура.

В результате реализации Программы будут переселены в благоустроенные жилые помещения, применительно к условиям данного населенного пункта порядка 422 гражданина, проживающих в аварийном жилищном фонде посёлка Тура.

За период реализации Программы должно быть расселено 12 аварийных многоквартирных домов. В результате реализации Программы прогнозируется ликвидация 8 631,02 кв.м. площади аварийного жилищного фонда посёлка Тура.

Реализация Программы обеспечит выполнение обязательств органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение посёлок Тура перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств являются:

- сокращение количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде посёлка Тура;

- сокращение площади аварийного жилищного фонда посёлка Тура.

Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением основной ее цели: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Приложение 1

к Муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда посёлка Тура»

| Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Основания признания многоквартирного дома аварийным с указанием реквизитов документа, подтверждающего признание дома аварийным | Всего площадь жилых помещений многоквартирного дома. |
| --- | --- | --- | --- |
| край. Красноярский, р-н. Эвенкийский, посёлок Тура, ул, 50 лет Октября, д. 44 | 1978 | Заключения проектной организации ООО «ТЕРРА» от 2017 года за номерами 44-17-ОТС, 45-17-ОТС, 46-17-ОТС, 47-17-ОТС, 48-17-ОТС, 49-17-ОТС, 50-17-ОТС, 51-17-ОТС, 52-17-ОТС, 54-17-ОТС, 55-17-ОТС; Заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодными (непригодным) для постоянного проживания от 07.06.2018. № 17, № 18, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26. Заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодными (непригодным) для постоянного проживания от 26.06.2018. № 28, № 29. | 940,85 |
| край. Красноярский, р-н. Эвенкийский, посёлок Тура, ул, 50 лет Октября, д. 37 | 1978 |  | 505,3 |
| край. Красноярский, р-н. Эвенкийский, посёлок Тура, ул. 50 лет Октября, д. 50 | 1983 |  | 982,6 |
| край. Красноярский, р-н. Эвенкийский, посёлок Тура, ул. Борисова, д. 31 В | 1972 |  | 246,6 |
| край. Красноярский, р-н. Эвенкийский, посёлок Тура, ул. Борисова, д. 41Б | 1989 |  | 972,46 |
| край. Красноярский, р-н. Эвенкийский, посёлок Тура, ул. Смидовича, д. 1А | 1990 |  | 280,9 |
| край. Красноярский, р-н. Эвенкийский, посёлок Тура, ул. Смидовича, д. 4 | 1978 |  | 999,94 |
| край. Красноярский, р-н. Эвенкийский, посёлок Тура, ул. Кочечумская, д. 40 | 1979 |  | 919,66 |
| край. Красноярский, р-н. Эвенкийский, посёлок Тура, ул. Линейная, д. 6 | 1990 |  | 1138,61 |
| край. Красноярский, р-н. Эвенкийский, посёлок Тура, ул. 50 лет Октября, д. 8А | 1958 |  | 178,93 |
| край. Красноярский, р-н. Эвенкийский, посёлок Тура, ул. Красноярская, д. 3А | 1990 |  | 496,5 |
| край. Красноярский, р-н. Эвенкийский, посёлок Тура, ул. Нефтяников, д.3 | 1983 | Заключения проектной организации ООО «СудСтройЭкспертиза» от 29.09.2022 № 112-09/2022ОС; Заключения межведомственной комиссии при Администрации посёлка Тура о признании жилым (нежилым) помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, реконструкции или ремонту от 07.10.2022 № 2 | 984,86 |
| Всего |  |  | 8 631,02 |

Приложение 2

к Муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда посёлка Тура»

| Адрес многоквартирного дома, мероприятия | Расходы по годам реализации Муниципальной программы |
| --- | --- |
| 1. край Красноярский, р-н Эвенкийский, посёлок Тура, ул. Борисова, 30 Планируемый год ввода дома в эксплуатацию – 2020 Площадь жилых помещений многоквартирного дома, кв. м – 989,2 Всего: | - 2019 год всего 1 500,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 1 500 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2020 год всего 42 749,2 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 13 068,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 29 681,2 тыс. руб. - 2021 год всего 30 282,6 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 30 282,6 тыс. руб. |
| 1.1. Завершение строительства многоквартирного дома Борисова,30 | - 2019 год всего 1 500,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 1 500 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2020 год всего 40 624,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 10 942,8 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 29 681,2 тыс. руб. - 2021 год всего 30 282,6 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 30 282,6 тыс. руб. |
| 1.2. Строительство трансформаторной подстанции | - 2019 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2020 год всего 1327,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 1 327,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. |
| 1.3. Авторский надзор | - 2019 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2020 год всего 300,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 300,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. |
| 1.4. Экспертиза (проведение лабораторных исследований, изготовление энергетического паспорта, строительно-техническое исследование качества смонтированных сэндвич – панелей) | - 2019 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2020 год всего 498,2 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 498,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. |
| 2. край Красноярский, р-н Эвенкийский, посёлок Тура, ул. 50 лет Октября, 50 Всего: | - 2019 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2020 год всего 159,5 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 159,5 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2021 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2022 год всего 15 337,5 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 15 337,5 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2023 год всего 6 838,1 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 6 838,1 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 58 825,9 тыс. руб. - 2024 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2025 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2026 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. |
| 2.1. Обследование строительных конструкций многоквартирного жилого дома по адресу: ул. 50 лет Октября, 50; | - 2019 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2020 год всего 65,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 65,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2021 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2022 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. |
| 2.2. Оценка недвижимого имущества по адресу: ул. 50 лет Октября, 50 | - 2019 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2020 год всего 94,5 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 94,5 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2021 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2022 год всего 65,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 65,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. |
| 2.3. Выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | - 2019 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2020 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2021 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2022 год всего 15 272,5 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 15 272,5 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2023 год всего 5 069,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 6 838,1 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. |
| 3. край Красноярский, р-н Эвенкийский, посёлок Тура, ул. Нефтяников, 3; ул. 50 лет Октября, 8а; ул. Борисова, 31В. | - 2022 год всего 307,2 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 307,2 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2023 год всего – 59 414,1 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 588,2 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 58 825,9 тыс. руб. - 2024 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2025 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2026 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. |
| 3.1. Обследование строительных конструкций многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Нефтяников,3. ул. 50 лет Октября, 8а. ул. Борисова, 31В. | - 2022 год всего 157,2 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 157,2 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2023 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2024 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2025 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2026 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. |
| 3.2. Оценка недвижимого имущества по адресам: ул. Нефтяников,3. ул. 50 лет Октября, 8а. ул. Борисова, 31В. | - 2022 год всего 150,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 150,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2023 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 100,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2024 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2025 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2026 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. |
| 3.3. Выплата и приобретение жилья лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по адресу: ул. Нефтяников, д. 3. ул. 50 лет Октября, 8а. | - 2022 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2023 год всего – 59 414,1 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 588,2 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 58 825,9 тыс. руб. - 2024 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2025 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2026 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. |
| 4. край Красноярский, р-н Эвенкийский, посёлок Тура, ул. 50 лет Октября, д. 44; ул. 50 лет Октября, д. 37; ул. Борисова, д. 41Б; ул. Смидовича, д. 1А; ул. Смидовича, д. 4; ул. Кочечумская, д. 40; ул. Линейная, д. 6; ул. Красноярская, д. 3А. | - 2022 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2023 год всего 100,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 100,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2024 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2025 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2026 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. |
| 4.1. Оценка строительных конструкций многоквартирных жилых домов ул. 50 лет Октября, д. 44; ул. 50 лет Октября, д. 37; ул. Борисова, д. 41Б; ул. Смидовича, д. 1А; ул. Смидовича, д. 4; ул. Кочечумская, д. 40; ул. Линейная, д. 6; ул. Красноярская, д. 3А. | - 2022 год всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2023 год всего 100,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 100,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2024 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2025 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. - 2026 год: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб |

И.о. Главы посёлка Тура		                                                                                      И.П. Власюк