**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы**

 **(далее – Программа)**

**Муниципальное образование сельское поселение посёлок Тура**

 **Эвенкийского муниципального района**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация посёлка Тура |
| УчастникиПрограммы | Администрация посёлка Тура, организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с ФЗ №44 от 05.04.2013. |
| Цели Программы | Благоустройство дворовых и наиболее посещаемых территорий общего пользования. |
| ЗадачиПрограммы  | Обеспечение формирования единого облика муниципального образованияобеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территорииповышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образованиявнедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, детских площадок, других объектов внешнего благоустройства |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования;- количество благоустроенных общественных территорий;- площадь благоустроенных общественных территорий. |
| Срокреализации Программы | 2018- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования программы (в действующих ценах каждого года реализации программы) | Общий объем финансирования программы составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей, в том числе 2018г - тыс. рублей; 2019г - тыс. рублей;2020г - тыс. рублей;2021г - тыс. рублей;2022г - тыс. рублей; средства федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета, население (финансовые средства, трудовое участие) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования \_\_\_\_ кв. м;- количество благоустроенных общественных территорий \_\_\_\_\_\_ ед.;- площадь благоустроенных общественных территорий \_\_\_\_\_ кв.м. |

**1. Приоритеты**

 **политики формирования комфортной городской (сельской) среды в целях благоустройства территорий поселений**

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская (сельская) среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской (сельской) среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий.

Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской (сельской) среды:

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Создание общественного пространства (Современные общественные зоны - территория муниципального образования соответствующего функционального назначения: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории.) по выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 4. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 5. Личная ответственность. За программу отвечает глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 6. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

Принцип 7. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

**2. Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и**

**текущего состояния сферы благоустройства**

С момента вступления в силу Закона Красноярского края от 06.10.2011 № 13-6271 «Об установлении границ муниципального образования Эвенкийский муниципальный район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» посёлок Тура является сельским поселением в составе Эвенкийского муниципального района*.*

Общая площадь сельского поселения посёлка Тура составляет 1292,84 га.

На 01.01.2017 численность постоянно проживающих жителей составляет 5526 человек. По данным управления образования Администрации ЭМР в п. Тура проживает 1485 детей (241 ребенок учиться в «Туринской средней школе - интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина; 98 – дети, не посещающие детские сады; 501 – дети, посещающие детские сады; 561 – учащиеся «Туринской средней школы»; 75 – учащиеся «Туринской начальной школы»).

Посёлок Тура расположен вместе впадения реки Кочечум в реку Нижнюю - Тунгуску. Расстояние до краевого центра города Красноярска 998 км.

Стратегия социально - экономического развития поселка Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края разрабатывается

Генеральный план п. Тура утвержден постановлением Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура № 31-5 от 26.06.2005г.

Правила землепользования и застройки территории утверждены Решением Советом депутатов муниципального образования пгт. Тура № 3-8/1-7 от 27.10.2006г. с изменениями № 4/12-101 от 06.06.2011г.

Правила благоустройства утверждены Решением Туринским поселковым Советом депутатов от 31.10.2017г. № 5/31-1-2.

**2.1. Показатели оценки состояние сферы благоустройства**

**Наиболее часто посещаемые места общего пользования:**

- Площадь Эвенкийского районного культурно - досугово центра – место для проведения культурно-массовых мероприятий под открытым небом; площадь 900 кв.м.

- Площадь возле Сберегательного банка - место для проведения культурно-массовых мероприятий под открытым небом; площадь 2010 кв.м.

- Стадион - место для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий под открытым небом; площадь 10634 кв.м.

- Сквер - место для проведения культурно-массовых мероприятий под открытым небом (этно - исторический сквер, детская игровая площадка, зона отдыха); площадь 3900 кв.м.

- Центральная пешеходная улица – место для прогулок и спортивных мероприятий; площадь 2000 кв.м.

**Дворовые территории:** на территориисельского поселения посёлка Тура находятся 92 дворовые территории, из них оборудованы игровыми детскими площадками 12 дворов. Состояние многих дворов находится неудовлетворительном состоянии, требуют благоустройства.

**Спортивные сооружения:** на территории п. Тура был построен в 2016г. Спортивный зал МБОУ ДО «ДЮСШ ЦФКиС»

**Кладбища, подъездные дороги к местам захоронений:** в п. Тура имеются 3 кладбища общей площадью 53110,85 кв.м. В черте населенного пункта находится 2 закрытых кладбища площадью 18166,41 кв.м. Действующее кладбище площадью 33944,44 кв. м, находится на окраине посёлка, ориентир от дороги, ведущей в аэропорт "Горный". Участок находится примерно в 1400 метрах, по направлению на северо-восток от ориентира. Протяженность подъездной дороги к действующему месту захоронений от п. Тура составляет – 4 км.

**Площадки под ТБО:** в п. Тура сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется специализированной машиной по графику. Устройство площадок под ТБО в районах жилых домов не требуется.

На территории поселка в присутственных местах установлены металлические контейнеры для сбора ТБО.

**Мероприятия по благоустройству мест общего пользования на территории сельского поселения посёлка Тура за период 2015-2017 годов:**

Ежегодно в рамках реализации муниципальных программ проводятся мероприятия:

- устройство ограждений водоотводных канав, содержание, текущий ремонт водоотводных канав, обустройство новых водоотводных канав;

- снос ветхих строений на территории сельского поселения посёлка Тура;

- содержание, текущий ремонт наиболее посещаемых мест общего пользования, детских игровых площадок, спортивных площадок, автобусных остановок;

- текущий ремонт и тротуаров, обустройство новых тротуаров в местах общего пользования;

- ограждение неэксплуатируемых зданий и сооружений;

- санитарная очистка территории посёлка.

Население (школьники, студенты) привлекается к работам по благоустройству территорий общего пользования сельского поселения посёлка Тура. Ежегодно организовывается работа молодежных трудовых отрядов, проводятся субботники, месячники по благоустройству территорий, иные мероприятия.

**Существующие проблемы в области благоустройства на территории сельского поселения посёлка Тура:**

- недостаточное количество мест для отдыха населения (парков и скверов), отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения;

- из-за ограниченности средств объекты благоустройства (пешеходные зоны, тротуары, объекты уличного освещения), нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

- уровень внешнего благоустройства дворовых территорий не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора;

- имеет место недостаточная активность населения п. Тура в мероприятиях по благоустройству территорий общего пользования. Необходимо активизировать работу по содержанию населением мест общего пользования в надлежащем санитарном состоянии.

**3. Цели и задачи, мероприятия Программы**

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения посёлка Тура планируется решать следующие задачи:

**Задача 1**. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

**Задача 2**. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**Задача 3**. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

**Задача 1:**

Мероприятие 1.1 Применение правил благоустройства, утвержденных Решением Туринского поселкового Совета депутатов от 31.10.2017г. № 5/31-1-2 «Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования сельское поселение посёлок Тура» по результатам публичных слушаний.

Мероприятие 1.2. Применение лучших практик (проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

Мероприятие 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства.

Мероприятие 1.4. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

**Задача 2:**

Для решения задачи 2 разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- Постановление Администрации посёлка Тура № 65/1-п от 19.09.2017 «Об утверждении порядка формирования общественной комиссии по развитию современной поселковой среды»;

- Постановление Администрации посёлка Тура № 67/1-п от 19.09.2017г. «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной поселковой среды» на территории муниципального образования сельское поселение посёлок Тура»;

- Постановление Администрации посёлка Тура № 67/1-п от 19.09.2017г. «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной поселковой среды» на территории муниципального образования сельское поселение посёлок Тура»;

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с сформированным ранжированным адресным перечнем всех дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств в соответствии с сформированным адресным перечнем всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве согласно приложению № 4 к Программе.

**4. Ожидаемые результаты Программы**

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования сельское поселение посёлок Тура.

Реализация Программы объединит усилие органов местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории посёлка Тура, непосредственно самих жителей. Реализация Программы направлена на создание условий для активного участия жителей в обустройстве придомовых территорий и поселковых зон отдыха, комфортных для граждан. Реализация Программы позволит сформировать на общественных территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан, повысить комфортность проживания, сформировать активную гражданскую позицию жителей, улучшить облик сельского поселения.

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

5.1. Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет средств бюджетов и трудового участия населения.

Способы трудового участия населения:

- проведение субботников по оказанию помощи подрядным организациям при подготовительных работах и после окончания работ по благоустройству;

- организация доставки, погрузки-разгрузки строительных материалов, элементов малых архитектурных форм и т.д.

5.2. Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке установленном Правительством Красноярского края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач.

5.3. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.

**6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

6.1. Организацию реализации Программы, контроль за ее исполнением осуществляет созданная на территории муниципального образования сельское поселение посёлок Тура общественная комиссия. Задачи общественной комиссии:

- подведение итогов общественного обсуждения проекта Программы;

- проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу;

- проведение комиссионной оценки предложений жителей о включении наиболее посещаемых мест общего пользования (улицы, площадь, береговая зона и т.д.) в Программу;

- осуществление контроля за реализацией Программы.

6.2. В целях информирования населения информация о ходе реализации Программы размещается:

- на официальном сайте Администрации посёлка Тура [www.tura-msu.ru](http://www.tura-msu.ru);

- в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

6.3. Участники Программы предоставляют в Администрацию посёлка Тура отчеты по форме согласно приложению № 5:

- ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

- годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.

6.4. Целевое расходование бюджетных средств на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава посёлка Тура.

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Программа носит социальную направленность и определена правительством Российской Федерации как одна из приоритетных.

Одним из ключевых факторов успешной реализации мероприятий Программы является вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства.

В ходе благоустройства планируется усовершенствовать процедуру общественных слушаний, создать систему обучения граждан, определить наиболее успешные практики взаимодействия граждан и органов местного самоуправления, проводить конкурсы на лучшие проекты и в целом более активно выявлять запросы людей и оперативно получать обратную связь.

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий Программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа безопасного сельского поселения посёлка Тура.

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы:

площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – не менее 1 кв.м;

- количество благоустроенных общественных территорий – 1-2;

- площадь благоустроенных общественных территорий – не менее 3000 кв.м.

Реализация Программы позволит:

- сформировать на территории поселения условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан;

- улучшить облик сельского поселения;

- повысить комфортность проживания с учетом обеспечения доступности жилья для маломобильных групп населения;

- сформировать активную гражданскую позицию жителей сельского поселения.