Приложение

к постановлению Администрации

посёлка Тура от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2025 №\_\_\_-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«**Развитие улично-дорожной на территории муниципального образования сельского поселения посёлок Тура**»**

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие улично-дорожной на территории муниципального образования сельского поселения посёлок Тура (далее - Программа). |
| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации посёлка Тура от 20.08.2013 № 69-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ посёлка Тура, их формировании и реализации», Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация посёлка Тура |
| Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы | Приложение №1 |
| Цель муниципальной программы | Развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети, повышение безопасности движения в п. Тура. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности посёлка Тура, повышение уровня жизни сельского населения в сфере содержания автомобильных дорог, установка дорожных знаков, пешеходных переходов и обочин в границах сельского поселения. 2. Расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным покрытием. 3. Повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования, улучшение уличного освещения. 4. Устройство пешеходных дорожек. 5. Содержание и уборка территорий улиц, площадей и тротуаров (за исключением придомовых территорий). 6. Выполнение кадастровых работ по актуализации паспортизации улично-дорожной сети посёлка Тура. 7. Диагностика и оценка технического состояния автомобильных дорог. 8. Разработка проектов организации дорожного движения для автомобильных дорог. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2027 годы |
| Целевые показатели и показатели результативности программы | Всего в посёлке Тура 49 автомобильные (48 местные) дороги, которые относятся к IV категории, общая длина составляет 44 565 м, в том числе дороги местного значения 27 565 м, региональная дорога 17 000 м., имеют асфальтовое покрытие по центральным улицам и облегченное усовершенствованное покрытие, 1 мост, 1594,4 метра труб для водоотведения, балансовая стоимость дорог – 391 239,3 тыс. рублей, 196 дорожных знаков, высота над уровнем моря составляет 209 метров. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования программы:  2024 год: 20 418,6  местный бюджет 8 877,4 тыс. руб,  районный бюджет 11 541,2 тыс. руб;  2025 год: 20418,6  местный бюджет 8 877,4 тыс. руб,  районный бюджет 11 541,2 тыс. руб;  2026 год: 20418,6  местный бюджет 8 877,4 тыс. руб,  районный бюджет 11 541,2 тыс. руб.  2027 год: 21 484,06  местный бюджет 8 990,83 тыс. руб,  районный бюджет 12 493,23 тыс. руб. |
| Контроль над исполнением программы | Администрация посёлка Тура |

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы

посёлка Тура

Муниципальная программа посёлка Тура «Развитие улично-дорожной на территории муниципального образования сельского поселения посёлок Тура»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **1** | **Развитие улично-дорожной сети в посёлке Тура** | тыс. руб. |  | **20 418,6** | **21484,06** | **21484,06** | **21 484,06** |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | отчетность | 16 869,92 | 19 484,06 | 19 484,06 | 19 484,06 |
| 1.2 | Приобретение светодиодных светильников, кронштейнов |  | отчетность | 1 596,50 | 2 000,0 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Глава посёлка Тура

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы

посёлка Тура

Целевые показатели на долгосрочный период

Муниципальной программы посёлка Тура «Развитие улично-дорожной на территории муниципального образования сельского поселения посёлок Тура»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **1** | **Развитие улично-дорожной сети в посёлке Тура»** | тыс. руб. | **20 418,6** | **21484,06** | **21484,06** | **21 484,06** |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 16 869,92 | 19 484,06 | 19 484,06 | 19 484,06 |
| 1.4 | Приобретение светодиодных светильников, кранштейнов |  | 1 596,50 | 2 000,0 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Глава посёлка Тура Т.А. Воробьева