МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА

«Развитие благоустройства территории и организация

досуга жителей посёлка Тура»

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие благоустройства территории и организация досуга жителей поселка Тура (далее - Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации посёлка Тура от 20.08.2013 № 69-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Тура, их формировании и реализации», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация посёлка Тура |
| Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы | Приложение 1 |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения посёлок Тура, создание комфортных условий проживания и отдыха населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности посёлка Тура, повышение уровня жизни сельского населения.  2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства посёлка Тура.  3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства посёлка Тура.  4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства посёлка Тура.  5. Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения  6. Поддержка в надлежащем состоянии мест захоронений |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2027 года |
| Целевые показатели и показатели результативности программы | В границах посёлка Тура расположено 3 кладбища общей площадью 53 109 кв.м., средне количество ежегодного захоронения на кладбище в посёлке Тура - 30 человек, в 2019 году были проведены работы по отсыпке территории для захоронений площадью 1200м2, в 2023 году была проведена цифровая инвентаризация: 1. Красноярская – 17 захоронений; 2. Увачана – 920 захоронений; 3. Берёзовая – 1539 захоронений. Проведение мероприятия по ограждению территории кладбищ, сруб тальников, кустарников, уборка мусора, снега на территории кладбища.  Установка скамеек, мусорных баков на территории кладбища.  Благоустройство пешеходных дорожек на территории кладбища.  Осуществлять погребение умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, погребение участников СВО.  Общая протяженность сети уличного освещения – 23,7 км, количество светильников (ДРЛ-0,25 кВт) – 23 штук, Светодиодные – 513 штук.  Расходы связанные с проведением праздничных мероприятий на территории посёлка Тура:  -подготовка территории  -уборка  -проведение электрической энергии  -приобретение баннеров и т.д.  Проведение работ по очистке урн на территории посёлка, установка малых архитектурных форм, ремонт деревянных тротуаров и переходов через теплотрассы, уборка не санкционированных свалок, очистка полигона, ремонт памятников, разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.  Осуществление мероприятия по сбору и транспортированию осветительных устройств, электрических ламп размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.  Проведение работ по содержанию детских игровых площадок, сквера «История Эвенкии», пешеходной зоны «Хоктокон – Эвенкийская тропинка» и смотровой площадки по ул. Набережная |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования программы:  2024 год – 30 280,4 тыс. руб.;  2025 год – 30 566,3 тыс. руб.;  2026 год – 30 566,3 тыс. руб.;  2027 год - 30 566,3 тыс. руб. |
| Контроль над исполнением программы | Администрация посёлка Тура |

Приложение № 1

к Паспорту Муниципальной программы «Развитие благоустройства территории и организация досуга жителей поселка Тура»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Ед. измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | **Развитие благоустройства территории посёлка Тура** |  | **30 280,4** | **30 566,3** | **30 566,3** | **30 566,3** |
|  | **Всего предусмотрено в бюджете** | тыс. руб. |  |  |  |  |
| **1** | **Содержание мест захоронений (кладбищ), в том числе:** | **3 030,0** | **3 896,4** | **3 896,4** | **3 896,4** |
| 1.1 | Уборка на территории кладбищ и подъездных путей к местам захоронений | 420,0 | 3 646,4 | 3 646,4 | 3 646,4 |
| 1.2 | Электроэнергия на территории кладбища по улице Березовая | 210,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 1.3 | Благоустройство мест захоронения участников СВО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Благоустройство пешеходных дорожек на территории кладбища. | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Расходы по уличному освещению, в том числе:** | **15 029,3** | **17 393,1** | **17393,1** | **17 393,1** |
| 2.1 | Услуги по электроснабжению уличного освещения  на территории п. Тура | 11 539,2 | 17 393,1 | 17393,1 | 17 393,1 |
| 2.2 | Приобретение светильников для уличного освещения, приобретение ламп и кронштейнов | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Электромонтажные работы по демонтажу–монтажу светильников уличного освещения, приобретение ламп и кронштейнов | 3 490,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Содержание и уборка территорий улиц, земельных участков (за исключением придомовых территорий), установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, строительство, размещение и содержание малых архитектурных форм, озеленение территорий поселка Тура, ремонт памятников в том числе:** | **7 575,0** | **9 276,8** | **9 276,8** | **9 276,8** |
| 3.1 | Очистка земельного участка расположенного примерно в 1300 м от ориентира по направлению на север (ориентир – пересечение дорог ведущих в аэропорт «Горный» на поселковое кладбище) | 1116,0 | - | **-** |  |
| 3.2 | - Уборка (очистка) земельных участков в п.Тура.  - Работы по систематической уборке (очистке) пешеходных переходов и моста через ручей Гремучий.  - Содержание (уборка, озеленение, ремонт) детских игровых площадок, сквера «История Эвенкии», пешеходной зоны «Хоктокон – Эвенкийская тропинка». Очистка урн в общественных местах и уборке территории смотровой площадки по ул. Набережная.  Уборка твердых снежных масс. Выкашивание травы.  - Ремонт переходов через теплотрассы, водоотводных канав, мост через ручей Гремучий, тротуаров. Текущий ремонт освещения и малых архитектурных форм, расположенных на пешеходной зоне «Хоктокон - Эвенкийская тропинка». | 2735,4 | - | - |  |
| 3.3 | Подготовка и проведение праздничных мероприятий на территории посёлка Тура (Новый год, проводы зимы, 9 мая, Мучун, День России, День Туры, День Государственного флага РФ), монтаж атрибутики. | 709,0 | - | - |  |
| 3.4 | Вывоз крупногабаритного мусора, уборка несанкционированных свалок | - | - | - |  |
| 3.5 | Снос ветхих построек (сараев) |  | 2864,6 | - | - |  |
| 3.6 | Автотранспортные услуги предоставление автобуса для населения (мероприятия крестный ход, родительский день, Мучун и прочее) |  | 150,0 | - | - |  |
| 3.7. | Ремонт « Памятник «Стеллы «Никто не забыт- ничто не забыто» |  | 500,0 |  |  |  |
| 4. | **Реализация подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления»** |  | **3 136,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Благоустройство территории Аллеи Стеллы «Никто не забыт, ничто не забыто» (краевой бюджет) |  | 2655,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Благоустройство территории Аллеи Стеллы «Никто не забыт, ничто не забыто» местный бюджет |  | 158,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Благоустройство территории Аллеи Стеллы «Никто не забыт, ничто не забыто» (пожертвования от юридических лиц) |  | 228,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Благоустройство территории Аллеи Стеллы «Никто не забыт, ничто не забыто» (пожертвования от вкладов граждан) |  | 95,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | **Благоустройство кладбищ в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления».** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Благоустройство кладбищ за счет краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Благоустройство кладбищ за счет местного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | **Мероприятия по сохранению обьекта культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны** |  | **1010,1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.1. | Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению обьекта культурного наследия регионального значения «Обелиск Герою Советского Союза Увачану Иннокентию Петровичу», 1919-1943 гг., 1985 г. (краевой бюджет) |  | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению обьекта культурного наследия регионального значения «Обелиск Герою Советского Союза Увачану Иннокентию Петровичу», 1919-1943 гг., 1985 г. (местный бюджет) |  | 10,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Глава посёлка Тура